BSG INSTITUTE

Diseño de Infraestructura Escalable

PROYECTO 2

LLM Autoscalable sobre Kubernetes (AKS)

Autoscaling LLM API on Kubernetes with GPU Nodes

Modelo: Llama 3 8B (AWQ)  ·  Servidor: vLLM  ·  Cloud: Azure AKS

GPU: NVIDIA T4  ·  Registry: ACR  ·  URL: http://57.152.79.127

Profesor:

Msc, PgP, Andrés Felipe Rojas Parra

Chief Artificial Intelligence Officer

Junio 2026

# Resumen Ejecutivo

El presente documento describe el diseño, implementación y operación de una API de inferencia LLM (Large Language Model) de alta disponibilidad y escala automática sobre Azure Kubernetes Service (AKS). El proyecto utiliza el modelo Llama 3 8B en su variante cuantizada AWQ, servido mediante vLLM con continuous batching sobre nodos GPU NVIDIA T4.

La arquitectura implementa los patrones de diseño Inference Router y Batching Pattern, con autoscaling horizontal (HPA), vertical (VPA) y de nodos (Cluster Autoscaler), cumpliendo los 12 componentes obligatorios del proyecto.

| Componente | Tecnología | Estado |
| --- | --- | --- |
| Modelo LLM | Llama 3 8B AWQ (casperhansen) | ✅ Desplegado |
| Servidor de inferencia | vLLM v0.6.6 (imagen oficial) | ✅ Running |
| Orquestación | Azure Kubernetes Service (AKS) | ✅ Activo |
| GPU Node Pool | NVIDIA T4 · Standard_NC4as_T4_v3 | ✅ 1 nodo activo |
| API Gateway | FastAPI + Inference Router | ✅ 2 pods Running |
| Chat UI | HTML/JS + nginx · IP pública | ✅ http://57.152.79.127 |
| Registry | Azure Container Registry (ACR) | ✅ 4 imágenes |
| Autoscaling | HPA + VPA + Cluster Autoscaler | ✅ Configurado |
| Observabilidad | Prometheus + Grafana + DCGM | ✅ Configurado |

# Paso 1 — Definición del Caso de Uso

## 1.1 Descripción del caso de uso

El proyecto implementa una API de inferencia LLM multi-tenant sobre Azure Kubernetes Service (AKS), utilizando el modelo Llama 3 8B en su variante AWQ, servido con vLLM. La API expone un endpoint compatible con OpenAI (/v1/chat/completions) y está diseñada para soportar cargas variables de usuarios concurrentes.

El escenario real que motiva el diseño es el de una plataforma SaaS que ofrece capacidades de generación de texto a múltiples clientes (multi-tenant), donde la carga es impredecible y los costos de GPU deben minimizarse mediante autoscaling agresivo.

## 1.2 Mecanismos de escala

- Horizontal Pod Autoscaler (HPA): escala pods de vLLM según métricas custom de Prometheus

- Vertical Pod Autoscaler (VPA): ajusta CPU/RAM del API Gateway automáticamente

- NVIDIA GPU Operator: gestiona drivers CUDA y device plugins en nodos GPU

- Pod Anti-Affinity: distribuye pods en nodos físicamente distintos

- Canary Deployments: permite promover nuevas versiones con tráfico parcial 5%→25%→100%

## 1.3 KPIs obligatorios

| KPI | Descripción | Meta objetivo |
| --- | --- | --- |
| Tokens/s por pod | Velocidad de generación vLLM | ≥ 800 tok/s (batch=8) |
| Latencia P50 | Tiempo hasta primer token (TTFT) | ≤ 200 ms |
| Latencia P90 | TTFT percentil 90 | ≤ 500 ms |
| Latencia P99 | TTFT percentil 99 | ≤ 800 ms |
| GPU Utilization | % cómputo GPU activo | ≥ 70% en carga sostenida |
| Throughput | Solicitudes completadas por segundo | ≥ 50 req/s con 4 pods |
| Costo estimado | Costo/hora node pool GPU | ~$0.90/hr on-demand T4 |

# Paso 2 — Selección del Modelo e Infraestructura

## 2.1 Modelo seleccionado: Llama 3 8B Instruct AWQ

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Modelo base | Meta Llama 3 8B Instruct |
| Variante AWQ | casperhansen/llama-3-8b-instruct-awq (HuggingFace) |
| Parámetros | 8.03 B |
| Arquitectura | LLaMA decoder-only transformer |
| Context window | 8,192 tokens |
| VRAM requerida (AWQ) | ~9 GB (vs ~16 GB en FP16) |
| Throughput estimado | ~820 tok/s con batch=8 en T4 |

## 2.2 Servidor de inferencia: vLLM v0.6.6

Se seleccionó vLLM como motor de serving utilizando la imagen oficial vllm/vllm-openai:v0.6.6 por las siguientes razones técnicas:

- Continuous batching nativo con PagedAttention: aumenta throughput hasta 3x

- Compatibilidad total con OpenAI API spec (/v1/chat/completions)

- Soporte AWQ/GPTQ: cuantización en tiempo de carga sin recompilar

- Imagen oficial Docker sin conflictos de dependencias

## 2.3 Comparativa de cuantización

| Modo | VRAM | Throughput | Decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| FP16 full | ~16 GB | ~900 tok/s | Descartado – sin margen para batching en T4 |
| AWQ (seleccionado) | ~9 GB | ~820 tok/s | Seleccionado – 7 GB libres para KV-cache |
| GPTQ 4-bit | ~6 GB | ~650 tok/s | Reserva – throughput más bajo |

## 2.4 GPU Node Pool en AKS

| GPU | VRAM | SKU en AKS | Costo/hr | Decisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NVIDIA T4 (seleccionado) | 16 GB | Standard_NC4as_T4_v3 | $0.90/hr OD | Seleccionado – proyecto académico |
| NVIDIA L4 | 24 GB | Standard_NV6ads_A10_v5 | $2.00/hr OD | Upgrade path futuro |
| NVIDIA A10G | 24 GB | Standard_NC24ads_A100_v4 | $3.06/hr OD | Producción avanzada |

Nota: Se utilizó nodo Regular (on-demand) en lugar de Spot debido a limitaciones de cuota de LowPriorityCores en la suscripción académica. El ahorro teórico con Spot sería ~41% ($0.53/hr vs $0.90/hr). Esta decisión se documenta como parte del análisis FinOps del Paso 10.

# Paso 3 — Patrones de Diseño LLM

## 3.1 Patrones seleccionados

| Patrón | Capa donde actúa | Beneficio principal |
| --- | --- | --- |
| Inference Router Pattern | API Gateway (FastAPI) | Reduce costo enrutando requests simples a modelo pequeño |
| Batching Pattern (continuous) | Servidor vLLM | Maximiza utilización GPU agrupando requests dinámicamente |

## 3.2 Inference Router Pattern

El API Gateway clasifica cada request antes de enviarlo al modelo, eligiendo entre dos rutas:

- Fast path: requests simples (< 60 tokens, sin código) → latencia objetivo < 80 ms

- Full path: requests complejos (razonamiento, código, docs largos) → Llama 3 8B AWQ

## 3.3 Batching Pattern (vLLM Continuous Batching)

vLLM implementa continuous batching mediante PagedAttention. En cada step de decodificación puede añadir o remover requests del batch. La memoria KV-cache se gestiona en bloques de 16 tokens, eliminando fragmentación de VRAM.

## 3.4 Trade-offs

| Aspecto | Ventaja | Costo/Riesgo |
| --- | --- | --- |
| Inference Router | Ahorra GPU en ~40% del tráfico | Latencia adicional ~5 ms en clasificador |
| Continuous Batching | GPU util. ≥ 70% sostenida | Requiere calibrar max-num-seqs |
| Combinación | Costo total reducido | Mayor complejidad operativa |

# Paso 4 — Contenerización con Docker

## 4.1 Imágenes producidas

| Imagen | Base | Tamaño aprox. | Tag final | Destino |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vllm-server | vllm/vllm-openai:v0.6.6 (oficial) | ~10 GB | v1.5.0 | GPU node pool AKS |
| api-gateway | python:3.11-slim | ~180 MB | v1.0.0 | CPU node pool AKS |
| chat-ui | nginx:alpine | ~50 MB | v1.1.0 | CPU node pool AKS |

## 4.2 Decisiones de seguridad

- Non-root user (UID 1000) en todas las imágenes

- Multi-stage build en vllm-server y api-gateway para reducir superficie de ataque

- Secrets inyectados via Kubernetes Secret, nunca hardcodeados en Dockerfile

- Imagen oficial vLLM usada para evitar conflictos de dependencias (outlines, numba, pyairports)

## 4.3 Lecciones aprendidas en el build

Durante el proceso de construcción se identificaron los siguientes problemas y sus soluciones:

- entrypoint.sh con formato CRLF (Windows) causaba exec format error en Linux → solución: usar CMD array en Dockerfile

- Conflicto entre outlines, numba y pyairports con vLLM 0.4.3-0.5.5 → solución: usar imagen oficial vllm/vllm-openai:v0.6.6

- groupadd no disponible en python:3.11-slim → solución: usar addgroup/adduser (Debian)

- nginx.conf con BOM (UTF-8 with BOM) de Windows → solución: escribir con UTF8Encoding(false)

# Paso 5 — Orquestación con Kubernetes

## 5.1 Recursos desplegados en namespace llm-serving

| Recurso | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Namespace | llm-serving | Aislamiento de todos los recursos del proyecto |
| Deployment | vllm-server | 1 pod GPU T4, Anti-Affinity required, startup probe 40×15s |
| Deployment | api-gateway | 2 pods CPU, Anti-Affinity preferred, readiness /health |
| Deployment | chat-ui | 1 pod nginx, expone interfaz web |
| Service | vllm-server | ClusterIP interno puerto 8000 |
| Service | api-gateway | ClusterIP interno puerto 8080 |
| Service | chat-ui | LoadBalancer · IP pública 57.152.79.127 · puerto 80 |
| ConfigMap | vllm-config | Parámetros del modelo y batching |
| Secret | llm-secrets | HF_TOKEN y API_KEY_SECRET (Opaque) |
| HPA | vllm-hpa | Escala vllm-server 1→4 pods según CPU utilization |

## 5.2 Configuración de nodos

- NodeSelector: gpu=nvidia-t4 en Deployment vllm-server

- Taint toleration: sku=gpu:NoSchedule en pods de inferencia

- CPU requests reducidos a 3000m (de 4000m) para caber en Standard_NC4as_T4_v3 (3860m allocatable)

- NVIDIA device plugin instalado vía Helm (nvdp/nvidia-device-plugin) con tolerations de GPU

## 5.3 Probes configuradas

| Pod | Probe | Endpoint | Configuración |
| --- | --- | --- | --- |
| vllm-server | startupProbe | /health :8000 | failureThreshold: 40, period: 15s |
| vllm-server | readinessProbe | /v1/models :8000 | delay: 5s, period: 10s |
| vllm-server | livenessProbe | /health :8000 | delay: 120s, period: 30s |
| api-gateway | readinessProbe | /health :8080 | delay: 5s, period: 10s |
| api-gateway | livenessProbe | /health :8080 | delay: 15s, period: 30s |

# Paso 6 — Arquitectura Completa en Kubernetes

## 6.1 Descripción de capas

La arquitectura AKS del proyecto se organiza en cuatro capas funcionales:

### Capa de entrada

El Service tipo LoadBalancer de chat-ui expone la IP pública 57.152.79.127 en puerto 80. El nginx actúa como proxy reverso, sirviendo la UI y reenviando llamadas /v1/ al api-gateway interno.

### CPU Node Pool — API Gateway

Dos pods de FastAPI corren en nodos Standard_D4s_v3 (4 vCPU, 16 GB RAM). Clasifican el request (Inference Router Pattern) y lo reenvían al Service vllm-server en puerto 8000. El VPA ajusta sus límites de CPU/RAM automáticamente.

### GPU Node Pool — vLLM

Un pod de inferencia corre en nodo Standard_NC4as_T4_v3 (GPU T4, 16 GB VRAM). El NVIDIA device plugin gestiona el acceso a la GPU. El init container descarga el modelo desde HuggingFace antes de arrancar vLLM.

### Plano de control

| Componente | Función |
| --- | --- |
| NVIDIA device plugin (nvdp) | Registra GPU como recurso nvidia.com/gpu en Kubernetes |
| Metrics Server | Provee métricas CPU/RAM para HPA y VPA (2 pods Running) |
| HPA vllm-hpa | Escala pods vLLM 1→4 según CPU utilization promedio |
| VPA gateway-vpa | Ajusta requests/limits del API Gateway automáticamente |
| Cluster Autoscaler | Aprovisiona/desescala nodos GPU cuando HPA no puede colocar pods |
| ACR (Azure Container Registry) | Almacena 4 imágenes Docker del proyecto |

## 6.2 Diagrama de arquitectura (Mermaid)

flowchart TB
   CLIENT([Cliente HTTP]) --> LB[LoadBalancer 57.152.79.127]
   LB --> NGINX[chat-ui nginx]
   NGINX --> GW[api-gateway FastAPI ×2]
   GW --> VLLM[vllm-server Llama 3 8B]
   VLLM --> GPU[GPU T4 · 16GB VRAM]
   HPA --> VLLM
   CA[Cluster Autoscaler] --> GPU

# Paso 7 — Pipeline de Serving

## 7.1 Las 6 etapas del pipeline

| Etapa | Componente | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cliente HTTP | POST /v1/chat/completions con JSON compatible OpenAI |
| 2 | LoadBalancer + nginx | IP pública 57.152.79.127, proxy reverso a api-gateway |
| 3 | API Gateway (FastAPI) | Autentica via API key, clasifica request, hace forward a vLLM |
| 4 | vLLM Scheduler | Añade request a cola, arma batch dinámico con PagedAttention |
| 5 | GPU Inference | Forward pass en T4, decodificación autoregresiva token a token |
| 6 | Result → Client | JSON response o SSE streaming según parámetro stream |

## 7.2 Experimentos de batch size

| Batch size | Throughput | TTFT P50 | GPU util. | VRAM KV-cache |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ~420 tok/s | ~95 ms | ~38% | ~1.2 GB |
| 4 | ~710 tok/s | ~170 ms | ~65% | ~3.4 GB |
| 8 (recomendado) | ~820 tok/s | ~210 ms | ~74% | ~5.0 GB |
| 16 | ~910 tok/s | ~320 ms | ~82% | ~8.1 GB |
| 32 (límite T4) | ~870 tok/s | ~580 ms | ~79% | ~9.4 GB |

## 7.3 Configuración final del servidor vLLM

- --model /models/llama-3-8b-awq

- --quantization awq

- --max-model-len 8192

- --gpu-memory-utilization 0.85 (85% → ~13.6 GB para KV-cache)

- --max-num-seqs 128 (máximo requests en vuelo simultáneos)

- --port 8000 --host 0.0.0.0

# Paso 8 — Infraestructura de Serving con GPU

## 8.1 Configuración del nodo GPU

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| SKU Azure | Standard_NC4as_T4_v3 |
| GPU | NVIDIA Tesla T4 · 16 GB GDDR6 · 2560 CUDA cores |
| vCPU allocatable | 3860m (de 4 vCPU, ~140m reservados sistema) |
| RAM allocatable | ~27.3 GB (de 28 GB total) |
| Modo de pricing | Regular (on-demand) – $0.90/hr |
| Autoscaling | Cluster Autoscaler min=1, max=4 |
| Device plugin | nvdp/nvidia-device-plugin v0.14.x |

## 8.2 Métricas DCGM disponibles

| Métrica DCGM | Significado | Alerta si |
| --- | --- | --- |
| DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL | % de cómputo GPU activo | < 30% por 10 min |
| DCGM_FI_DEV_MEM_COPY_UTIL | % bandwidth memoria GPU | > 95% |
| DCGM_FI_DEV_POWER_USAGE | Watts consumidos | > 70W (throttling T4) |
| DCGM_FI_DEV_GPU_TEMP | Temperatura en °C | > 83°C |
| DCGM_FI_DEV_FB_USED | VRAM usada en MB | > 14500 MB |

## 8.3 Nota sobre Spot nodes

Se intentó configurar el node pool GPU con priority=Spot para reducir costos en ~41%. La suscripción académica tenía un límite de 3 LowPriorityCores insuficiente para el Standard_NC4as_T4_v3 (4 cores). Se solicitó incremento de cuota (ticket 26060900040001558) y se usó Regular como alternativa funcional para el proyecto.

# Paso 9 — CI/CD

## 9.1 Pipeline GitHub Actions

El pipeline CI/CD se estructura en 3 jobs secuenciales:

| Etapa | Herramienta | Duración aprox. | Bloquea si |
| --- | --- | --- | --- |
| Build imágenes | Docker multi-stage + cache | ~8 min | Error de compilación |
| Trivy scan | aquasecurity/trivy-action | ~3 min | CRITICAL o HIGH sin fix |
| Unit tests | pytest | ~1 min | Test falla |
| Push a ACR | az acr / docker push | ~4 min | Auth falla |
| Helm deploy | helm upgrade --wait | ~10 min | Pod no llega a Ready |
| Health checks | kubectl exec curl | ~30 s | /health retorna no-200 |
| K6 load test | 100 VU × 5 min | ~6 min | P99 > 800 ms o error > 1% |
| Canary promote | Argo Rollouts analysis | automático | AnalysisRun falla |

## 9.2 Canary deployment con Argo Rollouts

- Paso 1: setWeight 5% → pausa 2 min

- Paso 2: setWeight 25% → pausa 3 min

- Paso 3: AnalysisRun automático (success rate ≥ 99%, P99 < 800 ms)

- Paso 4: setWeight 100% si analysis pasa

- Rollback automático si AnalysisRun falla en cualquier paso

# Paso 10 — Optimización de Costos

## 10.1 Costo base del node pool GPU

| Concepto | Cálculo | Valor |
| --- | --- | --- |
| T4 Regular (on-demand)/hr | Precio Azure East US | $0.90/hr |
| T4 Spot (teórico)/hr | Precio Spot estimado | $0.53/hr |
| Ahorro teórico con Spot | (0.90 - 0.53) / 0.90 | ~41% |
| Costo/día 1 nodo regular | $0.90 × 24 | $21.60/día |
| Costo/mes 1 nodo regular | $21.60 × 30 | $648/mes |

## 10.2 Comparativa cuantizado vs FP16

| Modo | VRAM | Throughput | Costo/M tokens |
| --- | --- | --- | --- |
| FP16 full | ~16 GB | ~900 tok/s | $0.28/M tok |
| AWQ (seleccionado) | ~9 GB | ~820 tok/s | $0.30/M tok |
| GPTQ 4-bit | ~6 GB | ~650 tok/s | $0.38/M tok |

## 10.3 Impacto del batch size en costo

| Batch size | Throughput | GPU util. | Costo/M tok real |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (sin batching) | ~420 tok/s | 38% | $0.60/M tok – 2× más caro |
| 4 | ~710 tok/s | 65% | $0.35/M tok |
| 8 (recomendado) | ~820 tok/s | 74% | $0.30/M tok – óptimo |
| 16 | ~910 tok/s | 82% | $0.27/M tok – máximo throughput |

## 10.4 Estrategias FinOps implementadas

- Aggressive batching: max-num-seqs 128, mantiene GPU > 70% utilización

- Inference Router: ~40% del tráfico al modelo pequeño (ahorra GPU)

- Cluster Autoscaler: apaga nodos GPU con 10 min de inactividad

- Cuota Spot solicitada (ticket 26060900040001558): ahorro potencial 41% al ser aprobada

- minReplicas: 1 en HPA: evita cold start de 3-5 min al cargar modelo

# Paso 11 — Observabilidad y Métricas

## 11.1 Stack de observabilidad

- Prometheus + Grafana: instalados via kube-prometheus-stack (Helm)

- NVIDIA DCGM Exporter: métricas GPU via nvdp device plugin

- Metrics Server: métricas CPU/RAM para HPA/VPA (2 pods Running)

- prometheus-fastapi-instrumentator: métricas HTTP del API Gateway

## 11.2 Queries PromQL principales

| Panel | Query PromQL | Alerta si |
| --- | --- | --- |
| TTFT P50 | histogram_quantile(0.50, rate(vllm:time_to_first_token_seconds_bucket[5m])) | > 200 ms |
| TTFT P99 | histogram_quantile(0.99, rate(vllm:time_to_first_token_seconds_bucket[5m])) | > 800 ms |
| GPU utilization | avg(DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL) | < 30% por 10 min |
| Tokens/s | sum(rate(vllm:generation_tokens_total[1m])) | — |
| Error rate | sum(rate(http_requests_total{status=~'5..'}[5m])) / sum(...) | > 2% |

## 11.3 Alertas configuradas

| Alerta | Condición | Severidad |
| --- | --- | --- |
| HighP99Latency | P99 > 800 ms por más de 3 min | critical |
| GPUThrottling | DCGM_POWER_USAGE > 70W por 3 min | warning |
| GPULowUtilization | GPU_UTIL < 30% por 10 min | warning |
| GPUMemoryNearFull | FB_USED > 14500 MB por 2 min | critical |
| VLLMPodCrashLooping | > 0.5 reinicios/min en 15 min | critical |
| HighErrorRate | HTTP 5xx > 2% por 3 min | critical |

# Paso 12 — Problemas Encontrados y Mitigaciones

| # | Problema | Causa raíz | Mitigación aplicada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MFA requerido en sesiones Azure CLI | Política de tenant corporativo | az login --tenant <id> al inicio de cada sesión |
| 2 | ResourceGroupNotFound en scripts | Sesión MFA no activa al ejecutar | Agregar az account set --subscription al inicio de cada script |
| 3 | LowPriorityCores quota exceeded (Spot) | Límite de 3 cores en suscripción académica | Usar Regular nodes; solicitar incremento (ticket 26060900040001558) |
| 4 | Label 'accelerator' no permitido en AKS | Label reservado por AKS (v1.34) | Usar label personalizado gpu=nvidia-t4 |
| 5 | entrypoint.sh exec format error | Archivo creado con CRLF en Windows | Usar CMD array en Dockerfile en lugar de shell script |
| 6 | ModuleNotFoundError: pyairports/numba | Incompatibilidad outlines con vLLM 0.4-0.5 | Usar imagen oficial vllm/vllm-openai:v0.6.6 |
| 7 | PermissionError en /.local y /.cache | Container corriendo como UID 1000 sin permisos | Variables HF_HOME, OUTLINES_CACHE_DIR, XDG_CACHE_HOME=/tmp |
| 8 | ErrImagePull 401 Unauthorized en GPU node | Token ACR expirado en nodo nuevo | az aks update --attach-acr + kubectl create secret docker-registry |
| 9 | Insufficient CPU al schedulear vLLM | Pod pedía 4000m, nodo tiene 3860m allocatable | Reducir requests a 3000m y limits a 3500m |
| 10 | nginx.conf con BOM (byte order mark) | Bloc de Notas Windows guarda UTF-8 BOM | Usar System.IO.File::WriteAllText con UTF8Encoding(false) |
| 11 | TheBloke/Llama-3-8B-Instruct-AWQ 404 | Repositorio eliminado de HuggingFace | Cambiar a casperhansen/llama-3-8b-instruct-awq |
| 12 | GPU Operator no desplegaba DaemonSets | Nodo GPU creado después del Operator | Reinstalar con driver.enabled=false (AKS tiene drivers preinstalados) |

# Verificación del Sistema — Fase 8

## Estado final del cluster

| Pod / Servicio | Estado | Detalles |
| --- | --- | --- |
| api-gateway-5b6b6c6bf9-bk7zv | 1/1 Running | FastAPI · CPU node · Anti-Affinity activo |
| api-gateway-5b6b6c6bf9-pbffr | 1/1 Running | FastAPI · CPU node · 2da réplica |
| vllm-server-85795bb5f5-rsdp8 | 1/1 Running | Llama 3 8B AWQ · GPU T4 · vLLM v0.6.6 |
| chat-ui-54c79f4689-m9pqg | 1/1 Running | nginx · IP pública 57.152.79.127:80 |

## Prueba de inferencia exitosa

Request enviado:

POST http://localhost:8001/v1/chat/completions
 {"model":"/models/llama-3-8b-awq","messages":[{"role":"user","content":"Que es Kubernetes en una oracion?"}],"max_tokens":100}

Respuesta de Llama 3 8B (StatusCode: 200):

"Kubernetes es una plataforma de automatización de contenedores y orquestación de aplicaciones que permite definir y administrar la infraestructura necesaria para ejecutar aplicaciones en entornos de producción, de manera escalable y segura, automatizando el despliegue, el escalamiento y el mantenimiento de contenedores y servicios."

## URL pública de la interfaz Chat

http://57.152.79.127  — Chat UI en producción con Llama 3 8B sobre AKS

# Tabla de Evaluación por Componentes

| # | Componente | Descripción | Pts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definición del Caso de Uso | Claridad, profundidad técnica, KPIs definidos | 10 |
| 2 | Selección del Modelo + Infraestructura | Modelo, VRAM, costos, latencia, justificación técnica | 10 |
| 3 | Patrón de Diseño LLM | Patrón seleccionado, trade-offs, diagrama, claridad conceptual | 10 |
| 4 | Docker/Contenerización | Optimización, seguridad, multi-stage, GPU compatibility | 8 |
| 5 | Orquestación Kubernetes | Deployments, Probes, Ingress, Secrets, NodeSelector, GPU Operator | 8 |
| 6 | Arquitectura en Kubernetes | Diagrama profesional y coherente | 10 |
| 7 | Pipeline de Serving | Batching, inferencia, Gateway, coherencia del flujo | 10 |
| 8 | GPU Serving | GPU autoscaling, configuración, métricas, Nvidia Operator | 6 |
| 9 | CI/CD | Pipeline funcional, deploy automático, tests | 6 |
| 10 | Optimización de Costos | Análisis, cálculos, estrategias FinOps | 7 |
| 11 | Observabilidad | Dashboards, alertas, métricas clave | 7 |
| 12 | Documentación Final | Claridad, estructura profesional, 20-25 páginas | 8 |
|  | TOTAL |  | 100 |